# 智能投研平台第一期 — 需求规格文档（前后端完整版）

版本：v1.0

日期：2026-06-08

适用范围：第一期「研究信息中台 MVP」完整开发规格

配套原型：`12-高保真原型.html`

## 目录

1. [项目概述](#1-项目概述)

2. [系统架构](#2-系统架构)

3. [数据库设计](#3-数据库设计)

4. [后端 API 规范](#4-后端-api-规范)

5. [前端页面设计](#5-前端页面设计)

6. [核心业务流程](#6-核心业务流程)

7. [开发顺序与优先级](#7-开发顺序与优先级)

8. [验收标准](#8-验收标准)

## 1. 项目概述

### 1.1 项目目标

构建一个**研究信息中台 MVP**，具备以下核心能力闭环：

文档接入 → 文档解析 → 知识检索 → AI 问答 → 备忘录/日报生成 → 研究资产沉淀

### 1.2 一期范围

| 功能模块 | 范围 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 文档上传 | PDF / DOCX / TXT / Markdown 上传 | ✅ P0 已实现 |
| 文档解析 | PyMuPDF + python-docx 解析，支持页码/段落定位 | ✅ P0 已实现 |
| 文档切分 | 可配置 chunk_size/chunk_overlap，段落级切分 | ✅ P0 已实现 |
| 向量化 | Ollama 本地 bge-m3 (1024维) embedding | ✅ P0 已实现 |
| 混合检索 | 向量检索 + 关键词检索 + 结果融合 | ✅ P0 已实现 |
| RAG 问答 | 带引用的研究问答，支持同步 + SSE 流式 | ✅ P0 已实现 |
| 总控 Agent | 任务意图识别、路由分发、结果汇总 | ✅ P1 已实现 |
| 研究 Agent | 研报检索、摘要、问答、备忘录生成 | ✅ P1 已实现 |
| 报告协作 Agent | 日报模板、Markdown/DOCX 导出 | ✅ P1 已实现 |
| 研究资产 | 备忘录/日报保存、版本管理、引用关联 | ✅ P1 已实现 |
| 标签体系 | 文档/资产的标签管理 | ✅ P1 已实现 |
| 公司主数据 | 公司代码、行业、市场等基础数据 | ✅ P1 已实现 |
| Prompt 模板 | 配置化的 Prompt 管理 | ✅ P1 已实现 |
| 前端工作台 | 文档管理/智能问答/研究资产/任务中心 | 🔲 P2 待开发 |

### 1.3 明确不做

因子计算、回测引擎、组合优化

风控监控 (VaR/合规校验)

交易系统对接

多租户、细粒度权限

本地大模型路由、代码沙箱

### 1.4 当前完成度

| 维度 | 进度 |
| --- | --- |
| 后端 API | ~95% (35个端点已实现) |
| 数据库 | 100% (15张表、82个索引) |
| LLM/Embedding | 100% (DeepSeek + Ollama bge-m3) |
| 核心 RAG 闭环 | 100% (检索→生成→引用已打通) |
| 前端 | 0% (待开发) |
| 测试覆盖 | ~7% (待补充) |

## 2. 系统架构

### 2.1 技术栈总览

| 层级 | 选型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 前端框架 | Next.js 14 (App Router) | SSR/CSR 灵活切换，文件路由 |
| 前端语言 | TypeScript 5.x | 类型安全 |
| UI 样式 | Tailwind CSS 3.x | 原子化 CSS，深色金融主题 |
| 组件库 | shadcn/ui | 按需引入，源码可控 |
| 状态管理 | Zustand | 轻量，TypeScript 友好 |
| 图标 | Lucide React | 轻量，一致性好 |
| Markdown 渲染 | react-markdown + remark-gfm | 备忘录/日报正文展示 |
| 后端框架 | FastAPI | 异步支持，自动生成 Swagger 文档 |
| 数据库 | PostgreSQL 16 | 关系型主库 |
| 向量检索 | pgvector | 与 PostgreSQL 一体化 |
| 全文检索 | pg_trgm | 标题/关键词模糊匹配 |
| 文档解析 | PyMuPDF + python-docx | PDF/DOCX 解析 |
| LLM | DeepSeek (deepseek-chat) | 外部大模型 API |
| Embedding | Ollama bge-m3 (1024维) | 本地零成本向量化 |

### 2.2 架构分层

┌──────────────────────────────────────────────────────┐

│                      前端 (Next.js)                    │

│  Pages ← Business Components ← UI Components          │

│  Hooks + Zustand Stores ← Services (Axios)            │

└──────────────────────┬───────────────────────────────┘

│ REST API + SSE

┌──────────────────────▼───────────────────────────────┐

│                   后端 (FastAPI)                       │

│                                                       │

│  API Layer (routers/)                                 │

│    │  参数校验 · 响应格式化 · 错误处理                   │

│    ▼                                                  │

│  Service Layer (services/)                            │

│    │  业务流程编排 · LLM/Embedding 调用                 │

│    ▼                                                  │

│  Agent Layer (agents/)                                │

│    │  OrchestratorAgent → ResearchAgent/ReportingAgent │

│    ▼                                                  │

│  Skill Layer (skills/)                                │

│    │  DocumentParse · Chunking · Embedding             │

│    │  HybridRetrieval · Summarization · CitationTrace  │

│    ▼                                                  │

│  Data Layer (repositories/ + models/)                 │

│    │  SQLAlchemy ORM · pgvector · pg_trgm              │

└──────────────────────┬───────────────────────────────┘

│

┌──────────────────────▼───────────────────────────────┐

│              PostgreSQL + pgvector                     │

│  15张表 · 82个索引 · 向量检索 · 全文模糊搜索            │

└──────────────────────────────────────────────────────┘

### 2.3 后端项目目录

app/

├── main.py                    # FastAPI 入口，路由注册

├── core/

│   ├── config.py              # 环境变量与配置

│   ├── logger.py              # 结构化日志

│   └── exceptions.py          # 业务异常

├── api/

│   ├── routers/               # 路由层（10个文件）

│   │   ├── health.py          # 健康检查

│   │   ├── companies.py       # 公司管理

│   │   ├── tags.py            # 标签管理

│   │   ├── documents.py       # 文档上传/管理

│   │   ├── search.py          # 混合检索

│   │   ├── qa.py              # 问答/备忘录/日报生成

│   │   ├── tasks.py           # 任务管理

│   │   ├── assets.py          # 研究资产

│   │   ├── prompts.py         # Prompt 模板

│   │   └── agents.py          # Agent 路由

│   └── schemas/               # Pydantic 请求/响应模型

├── models/                    # SQLAlchemy ORM 模型（15张表）

├── services/                  # 业务服务层（12个文件）

│   ├── documents.py           # 文档上传/解析

│   ├── search.py              # 混合检索

│   ├── llm.py                 # LLM 调用（DeepSeek）

│   ├── embeddings.py          # Embedding 向量化（Ollama bge-m3）

│   ├── tasks.py               # 任务编排

│   ├── assets.py              # 研究资产

│   ├── reports.py             # 研报生成

│   ├── companies.py           # 公司管理

│   ├── tags.py                # 标签管理

│   ├── prompts.py             # Prompt 模板

│   ├── text.py                # 文本处理

│   └── common.py              # 公共工具

├── agents/                    # Agent 层

│   ├── orchestrator.py        # 总控 Agent

│   ├── research.py            # 研究 Agent

│   └── reporting.py           # 报告协作 Agent

└── skills/                    # Skill 层

├── document_parse.py      # 文档解析

├── chunking.py            # 文档切分

├── embedding.py           # 向量化

├── hybrid_retrieval.py    # 混合检索

├── summarization.py       # 摘要生成

└── citation_trace.py      # 引用追踪

### 2.4 前端项目目录

frontend/

├── src/

│   ├── app/                    # Next.js App Router 页面

│   │   ├── layout.tsx          # 全局布局（Sidebar + TopBar）

│   │   ├── globals.css         # 全局样式 + CSS 变量

│   │   ├── dashboard/          # 轻量首页

│   │   ├── documents/          # 文档管理

│   │   │   ├── page.tsx        # 文档列表

│   │   │   └── [id]/page.tsx   # 文档详情 & chunk 预览

│   │   ├── qa/                 # 智能问答

│   │   ├── tasks/              # 任务中心

│   │   ├── assets/             # 研究资产

│   │   │   ├── page.tsx        # 资产列表

│   │   │   └── [id]/page.tsx   # 资产编辑 & 版本历史

│   │   └── settings/           # 系统设置

│   ├── components/

│   │   ├── layout/             # Sidebar / TopBar / Breadcrumb

│   │   ├── ui/                 # 基础 UI (shadcn/ui)

│   │   ├── business/           # 业务组件

│   │   │   ├── research/       # DocumentUpload / ChatPanel / MemoEditor

│   │   │   └── shared/         # CompanySelector / MarkdownRenderer

│   │   └── charts/             # 图表组件（二期启用）

│   ├── hooks/                  # useApi / useSSE / usePolling

│   ├── stores/                 # Zustand (documentStore / qaStore / taskStore)

│   ├── services/               # Axios API 封装

│   ├── types/                  # TypeScript 类型定义

│   └── lib/                    # 工具函数

## 3. 数据库设计

### 3.1 数据库扩展

CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS "uuid-ossp";

CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS "pgvector";

CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS "pg_trgm";

### 3.2 核心实体关系

company_basic_info ──────► documents ──────► document_chunks

│                       │                    │

│                       ▼                    ▼

└────────────────► research_assets ◄─── citations

│

users ─────────► tasks ────────┤

│            │           │

│            ▼           ▼

└────► task_runs   asset_revisions

│

tags ◄─── document_tags        │

tags ◄─── research_asset_tags  │

│

research_assets ◄── asset_sources

prompt_templates    system_configs

### 3.3 完整表清单（15 张表）

| 序号 | 表名 | 用途 | 关键字段 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | `users` | 用户 | id, username, display_name, role, status |
| 2 | `company_basic_info` | 公司主数据 | id, company_code, company_name, market, industry_l1/l2 |
| 3 | `documents` | 文档 | id, source_id, title, doc_type, company_id, parse_status, file_path |
| 4 | `document_chunks` | 文档片段 | id, document_id, chunk_text, page_no, section_path, embedding(1024) |
| 5 | `tags` | 标签 | id, tag_code, tag_name, tag_type, parent_id |
| 6 | `document_tags` | 文档标签关系 | document_id, tag_id (联合主键) |
| 7 | `tasks` | 任务 | id, task_type, status, route_agent, input_payload, output_payload |
| 8 | `task_runs` | 任务执行记录 | id, task_id, run_type, run_name, status, duration_ms |
| 9 | `research_assets` | 研究资产 | id, asset_type, title, content_markdown, company_id, version, status |
| 10 | `asset_revisions` | 资产版本历史 | id, asset_id, version, content_markdown, change_note |
| 11 | `asset_sources` | 资产来源关系 | id, asset_id, source_type, source_ref_id |
| 12 | `research_asset_tags` | 资产标签关系 | asset_id, tag_id (联合主键) |
| 13 | `citations` | 引用记录 | id, task_id, document_id, chunk_id, citation_no, quote_text |
| 14 | `prompt_templates` | Prompt 模板 | id, template_key, agent_name, scenario, content, version |
| 15 | `system_configs` | 系统配置 | id, config_key, config_value(jsonb) |

### 3.4 核心表详细结构

#### documents

| 字段 | 类型 | 约束 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | uuid | PK | 文档主键 |
| source_id | varchar(128) | UNIQUE NOT NULL | 来源唯一标识 |
| title | varchar(512) | NOT NULL | 文档标题 |
| doc_type | varchar(32) | NOT NULL | report/announcement/financial_report/memo |
| source | varchar(128) |  | 来源机构 |
| company_id | uuid | FK→company_basic_info | 公司主数据 ID |
| company_code | varchar(32) |  | 公司代码快照 |
| company_name | varchar(128) |  | 公司名称快照 |
| industry | varchar(128) |  | 行业快照 |
| publish_date | date |  | 发布日期 |
| permission_level | varchar(16) | DEFAULT 'internal' | 权限级别 |
| file_name | varchar(256) | NOT NULL | 原文件名 |
| file_path | text | NOT NULL | 本地文件路径 |
| file_type | varchar(16) | NOT NULL | pdf/docx/txt/md |
| file_size | bigint |  | 文件大小 |
| checksum | varchar(128) |  | 去重摘要 |
| parse_status | varchar(16) | DEFAULT 'pending' | pending/processing/parsed/failed |
| parse_error | text |  | 解析失败信息 |
| deleted_at | timestamptz |  | 软删除时间 |

**索引**: source_id(UNIQUE), company_code, doc_type, parse_status, publish_date, title(trigram), (company_code, doc_type, publish_date DESC)

#### document_chunks

| 字段 | 类型 | 约束 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | uuid | PK | chunk 主键 |
| document_id | uuid | FK→documents NOT NULL | 所属文档 |
| chunk_id | varchar(128) | NOT NULL | 片段编号 |
| chunk_index | int | NOT NULL | 片段顺序 |
| chunk_text | text | NOT NULL | 片段正文 |
| content_type | varchar(32) | DEFAULT 'paragraph' | 内容类型 |
| page_no | int |  | 页码 |
| position_start | int |  | 原文起始位置 |
| position_end | int |  | 原文结束位置 |
| section_title | varchar(256) |  | 章节标题 |
| section_path | text |  | 章节路径 |
| token_count | int |  | 估算 token 数 |
| summary_text | text |  | 片段摘要 |
| keywords_json | jsonb |  | 关键词 |
| entities_json | jsonb |  | 实体抽取 |
| is_important | boolean | DEFAULT false | 是否重点片段 |
| embedding | vector(1024) |  | bge-m3 向量 |

**索引**: document_id, chunk_index, page_no, content_type, (document_id, chunk_index UNIQUE), keyword_text(trigram), entities_json(GIN), embedding(ivfflat)

#### tasks

| 字段 | 类型 | 约束 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | uuid | PK | 任务主键 |
| task_type | varchar(32) | NOT NULL | qa/memo_generate/daily_report/document_ingest |
| task_title | varchar(256) |  | 任务标题 |
| input_text | text |  | 用户原始输入 |
| input_payload | jsonb |  | 结构化输入 |
| output_payload | jsonb |  | 结构化输出 |
| result_summary | text |  | 结果摘要 |
| status | varchar(16) | DEFAULT 'pending' | pending/running/succeeded/failed/cancelled |
| priority | varchar(16) | DEFAULT 'normal' | 优先级 |
| route_agent | varchar(64) |  | 路由 Agent |
| request_id | varchar(128) |  | X-Request-ID |
| created_by | uuid | FK→users | 发起人 |
| started_at | timestamptz |  | 开始时间 |
| finished_at | timestamptz |  | 结束时间 |
| error_message | text |  | 错误信息 |

**状态流转**: `pending → running → succeeded` / `pending → running → failed` / `pending → cancelled`

#### research_assets

| 字段 | 类型 | 约束 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | uuid | PK | 资产主键 |
| asset_type | varchar(32) | NOT NULL | research_memo/daily_report/meeting_summary |
| title | varchar(512) | NOT NULL | 标题 |
| content_markdown | text | NOT NULL | Markdown 正文 |
| summary | text |  | 摘要 |
| company_id | uuid | FK→company_basic_info | 公司主数据 ID |
| company_code | varchar(32) |  | 公司代码快照 |
| industry | varchar(128) |  | 行业快照 |
| parent_asset_id | uuid | FK→research_assets | 父资产 |
| root_asset_id | uuid | FK→research_assets | 根资产 |
| version | int | DEFAULT 1 | 版本号 |
| status | varchar(16) | DEFAULT 'draft' | draft/reviewed/published/archived |
| task_id | uuid | FK→tasks | 来源任务 |
| created_by | uuid | FK→users | 创建人 |
| updated_by | uuid | FK→users | 更新人 |
| deleted_at | timestamptz |  | 软删除 |

#### citations

| 字段 | 类型 | 约束 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | uuid | PK | 引用主键 |
| task_id | uuid | FK→tasks | 来源任务 |
| asset_id | uuid | FK→research_assets | 来源资产 |
| document_id | uuid | FK→documents NOT NULL | 来源文档 |
| chunk_id | uuid | FK→document_chunks | 来源片段 |
| citation_no | int | NOT NULL | 正文引用编号 [1][2] |
| source_id | varchar(128) | NOT NULL | 来源快照 |
| page_no | int |  | 页码 |
| quote_text | text |  | 引用片段快照 |
| rank | int |  | 检索排序位置 |
| relevance_score | numeric(6,4) |  | 相关度分数 |

### 3.5 外键删除策略

| 关系 | 策略 | 原因 |
| --- | --- | --- |
| documents → document_chunks | CASCADE | 文档物理删除后 chunk 无独立意义 |
| documents → document_tags | CASCADE | 关系随文档清理 |
| tasks → task_runs | CASCADE | 任务删除后明细同步清理 |
| tasks → research_assets | SET NULL | 资产需保留，来源任务可置空 |
| research_assets → asset_revisions | CASCADE | 版本记录随资产清理 |
| documents → citations | CASCADE | 引用随文档清理 |
| document_chunks → citations | SET NULL | 引用可保留快照，chunk 指针置空 |

注意：一期业务删除均为软删除（写入 `deleted_at`），以上策略仅在物理删除时生效。

### 3.6 状态枚举

| 对象 | 字段 | 枚举值 |
| --- | --- | --- |
| documents | parse_status | `pending` / `processing` / `parsed` / `failed` |
| tasks | status | `pending` / `running` / `succeeded` / `failed` / `cancelled` |
| research_assets | status | `draft` / `reviewed` / `published` / `archived` |
| tags | status | `active` / `inactive` |

## 4. 后端 API 规范

### 4.1 通用规范

#### API 前缀

业务接口统一使用 `/api/v1` 前缀。`GET /health` 作为负载均衡探活别名。

#### 统一响应格式

// 成功

{

"code": 0,

"message": "ok",

"data": {}

}

// 失败

{

"code": 2003,

"message": "document parse failed",

"data": null,

"request_id": "req_20260604_0001"

}

#### 分页规范

请求参数: `page`(默认1), `page_size`(默认20,最大100), `sort_by`, `sort_order`(asc/desc)

{

"items": [],

"pagination": {

"page": 1,

"page_size": 20,

"total": 100,

"total_pages": 5,

"has_next": true,

"has_prev": false

}

}

#### 错误码

| 错误码 | 说明 |
| --- | --- |
| 1001 | 系统内部错误 |
| 1002 | 配置不存在 |
| 1003 | 外部模型服务不可用 |
| 2001 | 文档不存在 |
| 2002 | 文档类型不支持 |
| 2003 | 文档解析失败 |
| 2004 | 文档已存在 |
| 2005 | 文档未完成入库 |
| 3001 | 检索参数错误 |
| 3002 | 向量模型不可用 |
| 3003 | 检索无结果 |
| 3004 | LLM 生成失败 |
| 4001 | 任务不存在 |
| 4002 | 任务类型不支持 |
| 4003 | 任务执行失败 |
| 5001 | 资产不存在 |
| 5002 | 资产版本冲突 |
| 5003 | 资产导出失败 |
| 6001 | 公司不存在 |
| 7001 | 标签不存在 |

#### 链路追踪

客户端通过 Header `X-Request-ID` 传入请求 ID

若未传，服务端自动生成

错误响应中的 `request_id` 与该 Header 对齐

后端日志、`tasks.request_id`、`task_runs` 日志均记录同一 ID

### 4.2 完整 API 清单

#### 系统接口 (3个)

| 方法 | 路径 | 用途 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| GET | `/health` | 健康检查 | P0 |
| GET | `/api/v1/health` | 健康检查（API前缀版） | P0 |
| GET | `/api/v1/system/info` | 系统版本和关键配置 | P0 |

**GET /api/v1/system/info 响应示例**:

{

"app_version": "0.1.0",

"env": "local",

"vector_enabled": true,

"llm_provider": "deepseek-chat",

"embedding_model": "bge-m3 (Ollama)",

"rerank_enabled": true

}

#### 公司主数据接口 (3个)

| 方法 | 路径 | 用途 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| GET | `/api/v1/companies` | 公司列表（支持keyword/行业/市场筛选） | P0 |
| GET | `/api/v1/companies/{company_code}` | 公司详情 | P0 |
| POST | `/api/v1/companies` | 新增公司 | P2 |

#### 标签接口 (9个)

| 方法 | 路径 | 用途 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| GET | `/api/v1/tags` | 标签列表（按type/parent/keyword筛选） | P1 |
| POST | `/api/v1/tags` | 创建标签 | P1 |
| PUT | `/api/v1/tags/{tag_id}` | 更新标签 | P2 |
| POST | `/api/v1/documents/{id}/tags` | 给文档添加标签 | P1 |
| GET | `/api/v1/documents/{id}/tags` | 查询文档标签 | P1 |
| DELETE | `/api/v1/documents/{id}/tags/{tag_id}` | 移除文档标签 | P1 |
| POST | `/api/v1/assets/{id}/tags` | 给资产添加标签 | P2 |
| GET | `/api/v1/assets/{id}/tags` | 查询资产标签 | P2 |
| DELETE | `/api/v1/assets/{id}/tags/{tag_id}` | 移除资产标签 | P2 |

#### 文档接口 (7个已实现)

| 方法 | 路径 | 用途 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| POST | `/api/v1/documents` | 上传文档（multipart/form-data） | P0 |
| POST | `/api/v1/documents/{id}/ingest` | 触发解析入库 | P0 |
| GET | `/api/v1/documents` | 文档列表（多条件筛选+分页） | P0 |
| GET | `/api/v1/documents/{id}` | 文档详情 | P0 |
| GET | `/api/v1/documents/{id}/chunks` | chunk 列表（分页） | P0 |
| GET | `/api/v1/documents/{id}/preview` | 原文预览 | P0 |
| DELETE | `/api/v1/documents/{id}` | 软删除 | P2 |

**POST /api/v1/documents 请求** (multipart/form-data):

| 字段 | 类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| file | file | 是 | 原始文件 |
| title | string | 否 | 标题（默认文件名） |
| doc_type | string | 是 | report/announcement/financial_report/memo |
| source | string | 否 | 来源机构 |
| company_code | string | 否 | 公司代码 |
| company_name | string | 否 | 公司名称快照 |
| industry | string | 否 | 行业快照 |
| publish_date | string | 否 | 发布日期 YYYY-MM-DD |
| permission_level | string | 否 | 权限级别（默认 internal） |

**POST /api/v1/documents/{id}/ingest 请求**:

{

"force_reingest": false,

"chunk_size": 800,

"chunk_overlap": 120

}

#### 检索与问答接口 (4个已实现)

| 方法 | 路径 | 用途 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| POST | `/api/v1/search` | 混合检索（向量+关键词） | P0 |
| POST | `/api/v1/qa/ask` | 同步问答（带引用） | P0 |
| POST | `/api/v1/qa/ask/stream` | SSE 流式问答 | P1 |
| POST | `/api/v1/qa/memo` | 生成研究备忘录草稿 | P1 |
| POST | `/api/v1/qa/daily-report` | 生成晨会日报草稿 | P1 |

**POST /api/v1/search 请求**:

{

"query": "茅台近期业绩增长的主要原因",

"top_k": 10,

"company_code": "600519",

"doc_type": "report"

}

**POST /api/v1/qa/ask 请求**:

{

"question": "总结一下茅台2025年经营亮点",

"top_k": 6,

"company_code": "600519"

}

**响应**:

{

"task_id": "a111-xxxx",

"answer": "茅台2025年经营亮点主要包括直销渠道增长、产品结构改善和费用率控制[1][2]。",

"citations": [

{

"citation_no": 1,

"document_id": "doc-uuid-1",

"chunk_id": "chunk-uuid-1",

"source_id": "doc_20260604_0001",

"title": "贵州茅台2025年年报",

"page_no": 12,

"quote_text": "直销渠道收入同比提升..."

}

]

}

**POST /api/v1/qa/ask/stream SSE 事件协议**:

| 事件 | 说明 | Payload |
| --- | --- | --- |
| `metadata` | 任务元信息 | `{question, task_id, answer_provider, embedding_provider}` |
| `citation` | 引用信息 | `{citation_no, document_id, chunk_id, source_id, page_no, quote_text}` |
| `delta` | 文本片段 | `{text: "..."}` |
| `done` | 完成 | `{task_id, citations_count}` |
| `error` | 错误 | `{message: "..."}` |

**POST /api/v1/qa/memo 请求**:

{

"title": "茅台投资逻辑跟踪",

"company_code": "600519",

"query_focus": ["经营亮点", "风险因素", "估值变化"],

"top_k": 12

}

**POST /api/v1/qa/daily-report 请求**:

{

"report_date": "2026-06-08",

"company_codes": ["600519", "000858"],

"include_market_summary": true

}

#### 任务接口 (4个)

| 方法 | 路径 | 用途 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| POST | `/api/v1/tasks` | 创建任务（支持execute参数立即执行） | P0 |
| GET | `/api/v1/tasks` | 任务列表（按status/type筛选） | P0 |
| GET | `/api/v1/tasks/{id}` | 任务详情 | P0 |
| GET | `/api/v1/tasks/{id}/runs` | 任务执行记录 | P0 |

**POST /api/v1/tasks 请求**:

{

"task_type": "qa",

"task_title": "茅台公告要点总结",

"input_text": "总结一下茅台近期公告要点",

"input_payload": { "company_code": "600519", "top_k": 6 },

"execute": true

}

#### 研究资产接口 (7个已实现)

| 方法 | 路径 | 用途 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| POST | `/api/v1/assets` | 保存研究资产 | P1 |
| GET | `/api/v1/assets` | 资产列表（按类型/公司/状态筛选） | P1 |
| GET | `/api/v1/assets/{id}` | 资产详情 | P1 |
| PUT | `/api/v1/assets/{id}` | 更新资产（自动递增版本） | P1 |
| GET | `/api/v1/assets/{id}/revisions` | 版本历史 | P2 |
| GET | `/api/v1/assets/{id}/sources` | 资产来源 | P2 |
| POST | `/api/v1/assets/{id}/export` | 导出（markdown/docx） | P1 |

**PUT /api/v1/assets/{id} 请求**:

{

"title": "茅台投资逻辑跟踪（修订）",

"content_markdown": "# 修订版\n...",

"summary": "补充估值变化分析",

"status": "draft",

"change_note": "补充估值变化部分"

}

**POST /api/v1/assets/{id}/export 请求**:

{

"format": "docx"

}

#### Prompt 模板接口 (4个)

| 方法 | 路径 | 用途 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| GET | `/api/v1/prompts` | 模板列表（按agent/scenario筛选） | P1 |
| GET | `/api/v1/prompts/{template_key}` | 获取模板 | P1 |
| POST | `/api/v1/prompts` | 创建模板 | P1 |
| PUT | `/api/v1/prompts/{template_key}` | 更新模板 | P1 |

#### Agent 路由接口 (1个)

| 方法 | 路径 | 用途 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| POST | `/api/v1/agents/route` | Agent 路由调度（分发到 supervisor） | P1 |

### 4.3 核心调用链

#### 文档上传与入库链路

POST /api/v1/documents

→ DocumentService.create_document()

→ 写入 documents 表 (parse_status=pending)

POST /api/v1/documents/{id}/ingest

→ TaskService.create_task(task_type=document_ingest)

→ DocumentService.ingest_document()

→ DocumentParseSkill → 提取文本

→ ChunkingSkill → 切分为 chunks

→ EmbeddingSkill → 生成 1024 维向量

→ 批量写入 document_chunks (含 embedding)

→ 更新 documents.parse_status=parsed

→ TaskService.finish_task()

#### 问答链路

POST /api/v1/qa/ask

→ TaskService.create_task(task_type=qa)

→ OrchestratorAgent.run()

→ 意图识别: task_type=qa

→ 路由: ResearchAgent

→ ResearchAgent.run()

→ HybridRetrievalSkill → 向量+关键词混合召回

→ CitationTraceSkill → 收集引用信息

→ LLM (DeepSeek) → 基于上下文生成回答 [1][2]

→ CitationService.save() → 写入 citations 表

→ TaskService.finish_task()

#### 研究备忘录链路

POST /api/v1/qa/memo

→ TaskService.create_task(task_type=memo_generate)

→ OrchestratorAgent → ResearchAgent

→ HybridRetrievalSkill → 多维度检索

→ MemoGenerationSkill → 基于模板生成草稿

→ CitationTraceSkill → 引用追踪

→ 返回 content_markdown + citations

→ 用户修订后 → POST /api/v1/assets → 保存为资产

#### 晨会日报链路

POST /api/v1/qa/daily-report

→ TaskService.create_task(task_type=daily_report)

→ OrchestratorAgent → ReportingAgent

→ DailyReportSkill → 汇总市场/公告/新闻

→ HybridRetrievalSkill → 检索相关研究

→ 返回 content_markdown + citations

→ 用户复核 → POST /api/v1/assets → 保存资产

→ POST /api/v1/assets/{id}/export → 导出 DOCX

## 5. 前端页面设计

▲ 原型截图：轻量首页 - 仪表盘

### 5.1 UI 设计定位

**"专业、沉稳、高效"** — 面向专业投研人员的金融级界面

#### 色彩系统（深色主题）

| 用途 | 色名 | Hex | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 页面背景 | Dark BG | `#0f172a` | 主背景 |
| 侧边栏/卡片 | Sidebar/Card BG | `#1e293b` | 面板背景 |
| 品牌主色 | Financial Blue | `#1e40af` | 按钮、选中态 |
| 品牌亮色 | Blue Light | `#3b82f6` | Hover、链接 |
| 上涨色 | Stock Up | `#dc2626` | 涨幅、正收益（中国市场：红涨） |
| 下跌色 | Stock Down | `#059669` | 跌幅、负收益（中国市场：绿跌） |
| 主文字 | Text Primary | `#f1f5f9` | 正文、标题 |
| 次要文字 | Text Secondary | `#94a3b8` | 描述、标签、时间 |
| 弱化文字 | Text Muted | `#64748b` | 占位符、禁用 |
| 成功色 | Success | `#22c55e` | 已完成/已解析 |
| 警告色 | Warning | `#f59e0b` | 处理中/待处理 |
| 错误色 | Error | `#ef4444` | 失败/解析失败 |
| 边框色 | Border | `#334155` | 分割线、边框 |

#### 排版规范

| 元素 | 字体 | 大小 | 字重 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大标题 | Inter | 24px | 700 |
| 页面标题 | Inter | 20px | 600 |
| 卡片标题 | Inter | 16px | 600 |
| 正文 | Inter | 14px | 400 |
| 辅助文字 | Inter | 12px | 400 |
| 金融数字 | JetBrains Mono | 14px/24px | 500/700 |

### 5.2 全局布局

┌──────────┬──────────────────────────────────────┐

│          │  TopBar（面包屑 + 页面标题）            │

│ Sidebar  ├──────────────────────────────────────┤

│ (深色    │                                      │

│  240px   │         Main Content Area             │

│  可折叠) │         (页面内容区)                    │

│          │                                      │

│  - 研究  │                                      │

│  - 量化  │                                      │

│  - 投资  │                                      │

│  - 系统  │                                      │

└──────────┴──────────────────────────────────────┘

### 5.3 导航结构

📊 研究工作台（一期）

├── 轻量首页        /dashboard

├── 文档管理        /documents

├── 智能问答        /qa

├── 任务中心        /tasks

└── 研究资产        /assets

📈 量化工作台（二期占位）

├── 因子管理        /factors

└── 回测分析        /backtest

💼 投资工作台（三期占位）

├── 组合建议        /portfolio

└── 风险监控        /risk

⚙️ 系统

└── 系统设置        /settings

### 5.4 一期交付页面

| 页面 | 路径 | 核心功能 | 依赖接口 |
| --- | --- | --- | --- |
| 轻量首页 | `/dashboard` | 快捷入口 + 最近任务/资产 | tasks, assets, system/info |
| 文档管理 | `/documents` | 上传/列表/筛选/分页 | documents(CRUD), companies |
| 文档详情 | `/documents/[id]` | 元信息/chunk预览/原文预览 | documents/{id}, chunks, preview |
| 智能问答 | `/qa` | 流式问答/引用展示/公司筛选 | qa/ask/stream, companies |
| 任务中心 | `/tasks` | 任务列表/状态轮询/执行详情 | tasks(CRUD) |
| 资产列表 | `/assets` | 备忘录/日报列表/筛选 | assets, companies |
| 资产编辑 | `/assets/[id]` | Markdown编辑/版本历史/导出 | assets/{id}, revisions, export |
| 系统设置 | `/settings` | 系统信息/Prompt模板列表 | system/info, prompts |

### 5.5 页面详细设计

#### 5.5.1 文档管理页 `/documents`

▲ 原型截图：文档管理

**布局**:

┌─────────────────────────────────────────────────────┐

│  文档管理                           [📤 上传文档]     │

├─────────────────────────────────────────────────────┤

│  筛选栏                                               │

│  [文档类型 ▼] [公司 ▼] [解析状态 ▼] [日期范围] [搜索] │

├────┬──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────────┤

│    │ 标题     │ 类型 │ 公司  │ 状态  │ 日期  │ 操作     │

├────┼──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────────┤

│    │ 茅台年报  │ 年报 │600519│ ✅已解析│06-04│ 查看 删除│

│    │ 中金白酒  │ 研报 │ 行业  │ ⏳处理中│06-03│ 查看    │

│    │ 五粮液公告│ 公告 │000858│ ❌失败  │06-02│ 重试 删除│

└────┴──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────────┘

│                       [1] 2 3 ... 7  共 128 条        │

└─────────────────────────────────────────────────────┘

**上传弹窗**:

┌───────────────────────────────────────┐

│  📤 上传文档                      [×] │

├───────────────────────────────────────┤

│  ┌─────────────────────────────────┐  │

│  │   拖拽文件到此处，或点击选择       │  │

│  │   支持 PDF / DOCX / TXT / MD    │  │

│  └─────────────────────────────────┘  │

│  文档类型*  [研报 ▼]                   │

│  公司名称   [搜索公司...        ]      │

│  来源机构   [中金公司            ]      │

│  发布日期   [2026-06-08        ]      │

│          [取消]   [确认上传]           │

└───────────────────────────────────────┘

**交互说明**:

上传后自动跳转详情页，解析状态用 usePolling (3s间隔) 轮询更新

空状态显示："暂无文档，点击上传文档开始"

搜索无结果："未找到匹配文档，请调整筛选条件"

#### 5.5.2 文档详情页 `/documents/[id]`

▲ 原型截图：文档详情

**布局**:

┌─────────────────────────────────────────────────────┐

│  ← 返回  │  茅台2025年年报                              │

├────────────────────────┬────────────────────────────┤

│  📋 基本信息            │  📄 内容预览                 │

│  类型: 年报             │                              │

│  公司: 贵州茅台 600519  │  [原文预览] [Chunk 视图]      │

│  来源: 上交所           │                              │

│  日期: 2026-03-28      │  ... 文档内容预览 ...         │

│  状态: ✅ 已解析         │                              │

│  Chunks: 156           │  Chunk #12                   │

│  标签: [年报] [白酒]    │  "公司收入增长主要来自..."     │

│                         │  页码: 12 | 段落: 经营分析     │

│  [重新入库] [删除]      │                              │

└────────────────────────┴────────────────────────────┘

**交互说明**:

上传后自动跳转详情，解析状态轮询更新

Chunk 视图：展示切分结果，点击定位页面

标签管理：上传后通过 POST /documents/{id}/tags 补充

#### 5.5.3 智能问答页 `/qa`

▲ 原型截图：智能问答

**布局**:

┌─────────────────────────────────────────────────────┐

│  智能问答                                             │

├────────────────────────────┬────────────────────────┤

│                            │  🔍 检索上下文           │

│  对话区域                   │                        │

│                            │  公司筛选               │

│  🤖 你好！我是智能投研助手 │  [搜索公司...        ]   │

│  可以帮你基于已有资料进行   │                        │

│  研究问答、生成备忘录等。  │  返回数量               │

│                            │  [6 ▼]                  │

│  👤 总结一下茅台近期经营亮点│                        │

│                            │  ─────────────────      │

│  🤖 茅台2025年经营亮点主要│                        │

│  包括：                   │  📎 引用来源             │

│  1. 直销渠道收入增长[1]   │  [1] 茅台年报 p.12      │

│  2. 产品结构持续改善[2]   │  [2] 中金研报 p.5       │

│  3. 费用率有效控制[3]     │  [3] 公告 2026-03-28    │

│                            │                        │

│  📎 3 个引用               │                        │

│  ┌──┐┌──┐┌──┐            │                        │

│  │1 ││2 ││3 │            │                        │

│  └──┘└──┘└──┘            │                        │

│                            │                        │

│  ┌──────────────────────┐ │                        │

│  │ 输入你的问题...    [→]│ │                        │

│  └──────────────────────┘ │                        │

└────────────────────────────┴────────────────────────┘

**交互说明**:

**流式输出**: 使用 SSE (POST /qa/ask/stream)，逐字显示回答（打字机效果）

**SSE 事件处理**: metadata → 显示任务信息；citation → 收集引用到右侧面板；delta → 追加文字；done → 显示完成状态和操作按钮；error → 错误提示

**引用交互**: 点击引用编号 [1]，右侧面板定位到对应 chunk

**快捷操作**: "生成备忘录" / "复制答案"

#### 5.5.4 研究资产编辑页 `/assets/[id]`

▲ 原型截图：研究资产编辑

**布局**:

┌─────────────────────────────────────────────────────┐

│  ← 返回  │  茅台投资逻辑跟踪   [草稿]   [v2 ▼]       │

├─────────────────────────────────────────────────────┤

│  标题: [茅台投资逻辑跟踪（修订）          ]          │

├─────────────────────────────────────────────────────┤

│                                                       │

│  # 茅台投资逻辑跟踪                                    │

│                                                       │

│  ## 经营亮点                                          │

│  直销渠道收入同比增长 23%...[1]                       │

│                                                       │

│  ## 风险因素                                          │

│  行业竞争加剧，次高端价格带面临压力...[2]             │

│                                                       │

│  ## 估值变化                                          │

│  当前 PE(TTM) 28x...[3]                              │

│                                                       │

├─────────────────────────────────────────────────────┤

│  📎 引用 (3)   │  📋 版本历史   │  🏷️ 标签            │

│  [1] 年报 p.12 │  v2 06-07 修订│  [白酒] [业绩超预期] │

│  [2] 研报 p.5  │  v1 06-05 初版│  [+ 添加]           │

│  [3] 公告       │               │                     │

├─────────────────────────────────────────────────────┤

│         [保存草稿]   [发布]   [导出 DOCX]             │

└─────────────────────────────────────────────────────┘

**交互说明**:

Markdown 编辑 + 实时预览双栏模式

引用编号在编辑器可插入，保存时关联到 citations 表

版本历史展示列表，可查看任意历史版本内容

导出支持 Markdown 和 DOCX 格式

#### 5.5.5 任务中心 `/tasks`

▲ 原型截图：任务中心

**布局**:

┌─────────────────────────────────────────────────────┐

│  任务中心                                             │

├─────────────────────────────────────────────────────┤

│  [全部] [问答] [备忘录] [日报] [文档入库]  [状态 ▼]  │

├────┬──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────────┤

│    │ 任务名称 │ 类型 │Agent │ 状态  │ 耗时 │ 创建时间 │

├────┼──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────────┤

│    │ 茅台公告要点│ 问答 │研究  │ ✅完成│ 2.1s│ 10:30   │

│    │ 白酒行业备忘│ 备忘录│研究  │ ⏳运行│ -   │ 10:25   │

│    │ 文档入库×5 │入库  │ -    │ ❌失败│ -   │ 09:00   │

└────┴──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────────┘

**交互说明**:

运行中任务自动轮询刷新（usePolling, 5s 间隔）

点击任务可展开查看执行过程 (GET /tasks/{id}/runs)

失败任务提供"重试"按钮

文档入库任务可直接跳转到文档详情页

#### 5.5.6 系统设置 `/settings`

▲ 原型截图：系统设置

**布局**:

┌─────────────────────────────────────────────────────┐

│  系统设置                                             │

├─────────────────────────────────────────────────────┤

│  [系统信息] [Prompt模板]                               │

├─────────────────────────────────────────────────────┤

│  应用版本    0.1.0                                    │

│  运行环境    local                                    │

│  向量检索    已启用                                    │

│  LLM 提供商  deepseek-chat                            │

│  Embedding   bge-m3 (Ollama)                          │

│                                                       │

│  Prompt 模板管理                                       │

│  ┌───────────────────────────────────────────────┐   │

│  │  模板名          Agent      场景      状态      │   │

│  │  research_qa     研究      问答      启用      │   │

│  │  research_memo   研究      备忘录    启用      │   │

│  │  daily_report    报告      日报      启用      │   │

│  └───────────────────────────────────────────────┘   │

└─────────────────────────────────────────────────────┘

### 5.6 全局交互规范

#### 数据加载

| 场景 | 方式 |
| --- | --- |
| 列表/表格加载 | 骨架屏 (Skeleton) |
| 详情页加载 | 骨架屏 + 渐显动画 |
| 对话/流式 | 打字机效果 + 光标闪烁 |
| 操作反馈 | Toast 消息 (成功/失败/警告) |
| 长任务 | 进度条 + 轮询状态更新 |

#### 错误处理

| 错误类型 | 处理方式 |
| --- | --- |
| 网络错误 | 全局 Toast："网络连接异常，请检查网络" |
| 400 参数错误 | 表单内联错误提示 |
| 500 服务错误 | Toast："服务异常，请稍后重试" |
| 业务错误码 | 根据错误码显示对应中文提示 |

#### 二次确认

以下操作需确认弹窗：删除文档、删除资产、发布资产

#### 响应式策略

以桌面端为主 (≥1280px)：

xl (≥1280px): 完整布局，侧边栏展开

lg (1024-1279px): 侧边栏自动折叠为图标模式

md (768-1023px): 侧边栏隐藏，汉堡菜单触发

**不做移动端适配** — 投研平台在手机上无法有效使用

## 6. 核心业务流程

### 6.1 文档上传与解析流程

用户点击"上传文档"

→ 弹出上传对话框（支持拖拽）

→ 填写元数据（类型必填，其余可选）

→ 点击确认

→ 文件上传 → POST /api/v1/documents

→ 返回 document_id，跳转到文档详情页

→ 详情页显示"解析中..."（骨架屏 + 进度提示）

→ 自动触发入库 → POST /api/v1/documents/{id}/ingest

→ 后端: DocumentParseSkill → ChunkingSkill → EmbeddingSkill

→ 轮询解析状态（3s 间隔，检查 parse_status）

→ 解析完成 → 显示"已解析" + chunk 数量

→ 用户可查看 chunk 详情和原文预览

### 6.2 智能问答流程

用户打开问答页

→ 右侧设置公司筛选和返回数量（可选）

→ 输入问题

→ 发起流式问答 → POST /api/v1/qa/ask/stream

→ SSE 事件处理:

metadata: 显示任务信息（task_id, provider）

citation: 收集引用，右侧面板实时显示

delta: 逐字追加到回答区域（打字机效果）

done: 完整答案展示，显示操作按钮（生成备忘录、复制）

error: 显示错误提示

→ 用户操作:

点击引用编号 → 右侧面板定位到对应 chunk

"生成备忘录" → 跳转备忘录编辑页（预填问答内容和引用）

"复制答案" → 复制 Markdown 格式答案

### 6.3 研究备忘录生成流程

方式1：从问答页快捷入口

→ 问答结果点击"生成备忘录"

→ 跳转备忘录编辑页，自动填充标题和内容

方式2：从资产页新建

→ 选择公司、输入标题和查询重点

→ POST /api/v1/qa/memo

→ 后端: OrchestratorAgent → ResearchAgent → MemoGenerationSkill

→ 等待生成完成（同步返回或轮询任务状态）

→ 进入编辑器，显示 Markdown 内容

编辑阶段：

→ 支持直接编辑 Markdown（双栏预览）

→ 可插入/删除引用编号

→ 保存为草稿 → POST /api/v1/assets（version=1, status=draft）

→ 编辑后保存 → PUT /api/v1/assets/{id}（自动递增 version）

→ 发布 → 更改 status 为 published

→ 导出 → POST /api/v1/assets/{id}/export（format=docx）

### 6.4 晨会日报生成流程

从资产页或首页快捷入口

→ 选择日期、包含公司、是否包含市场概要

→ POST /api/v1/qa/daily-report

→ 后端: OrchestratorAgent → ReportingAgent → DailyReportSkill

→ HybridRetrievalSkill 检索相关公告/研报

→ LLM 基于模板汇总生成日报

→ 返回 Markdown 内容 + 引用列表

→ 进入编辑器 → 复核 → 修改 → 保存 → 导出

### 6.5 总控 Agent 路由逻辑

POST /api/v1/tasks (task_type)

→ OrchestratorAgent

├── task_type=qa              → ResearchAgent → QA生成

├── task_type=memo_generate   → ResearchAgent → 备忘录生成

├── task_type=daily_report    → ReportingAgent → 日报生成

└── task_type=document_ingest → 直接执行 Skill 链（不走 Agent 路由）

→ 汇总结果

→ 写入 tasks (status + output_payload + result_summary)

→ 写入 citations (如有)

## 7. 开发顺序与优先级

### 7.1 当前状态

| 层级 | 完成度 | 待办 |
| --- | --- | --- |
| 数据库 | 100% | - |
| 后端 API | ~95% | 连接池优化、事务管理、重试机制 |
| LLM/Embedding | 100% | - |
| Agent/Skill | ~90% | Prompt 模板入库化 |
| 前端 | 0% | 全部待开发 |

### 7.2 后端待修复项（P0）

| 问题 | 影响 | 修复方案 |
| --- | --- | --- |
| 无连接池 | 每次请求新连接，性能差 | 用 asyncpg 连接池替换 psycopg2 直连 |
| save_citations 缺事务 | 引用写入不完整时无回滚 | 加 conn.transaction() 包裹 |
| LLM/Embedding 无重试 | 偶发超时直接失败 | 加 tenacity 重试装饰器 |

### 7.3 前端开发顺序

| 顺序 | 模块 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 全局布局 (Sidebar + TopBar + 路由) | 所有页面的基础设施 |
| 2 | 文档管理 /documents | 一期核心页面，数据入口 |
| 3 | 文档详情 /documents/[id] | 展示解析结果和 chunk 预览 |
| 4 | 智能问答 /qa | 一期最核心的交互页面 |
| 5 | 研究资产 /assets | 核心页面，产出沉淀 |
| 6 | 资产编辑 /assets/[id] | Markdown 编辑与版本管理 |
| 7 | 任务中心 /tasks | 异步任务监控 |
| 8 | 轻量首页 /dashboard | 快捷入口和最近动态 |
| 9 | 系统设置 /settings | 只读信息页 |

### 7.4 推荐技术栈（前端）

# 创建项目

npx create-next-app@latest frontend --typescript --tailwind --app

# 安装依赖

npm install zustand axios date-fns react-markdown remark-gfm

npm install lucide-react

npx shadcn-ui@latest init

### 7.5 前端环境变量

# .env.local

NEXT_PUBLIC_API_BASE_URL=http://localhost:8000/api/v1

NEXT_PUBLIC_APP_NAME=智能投研平台

NEXT_PUBLIC_DEFAULT_PAGE_SIZE=20

## 8. 验收标准

### 8.1 功能验收

[ ] 上传 PDF/DOCX/TXT/MD 文档后可完成解析入库

[ ] 文档检索支持向量+关键词混合召回，结果有相关度分数

[ ] 问答结果带有引用编号 [1][2]，点击可回到原文片段

[ ] SSE 流式问答可用，逐字输出，打字机效果

[ ] 可基于公司/主题生成研究备忘录草稿

[ ] 可基于日期/公司生成晨会日报草稿

[ ] 备忘录和日报可保存为研究资产，支持编辑和版本管理

[ ] 研究资产可导出为 Markdown 和 DOCX 格式

[ ] 任务中心可查看所有异步任务状态和执行记录

[ ] 总控 Agent 可对 qa/memo_generate/daily_report/document_ingest 四类任务正确路由

### 8.2 质量验收

[ ] 文档解析成功率 ≥ 95%

[ ] 检索平均耗时 < 500ms

[ ] 问答引用编号与 citations 表一一对应，准确率 ≥ 90%

[ ] 所有接口有统一错误码和中文错误提示

[ ] X-Request-ID 链路追踪全链路贯通

[ ] 软删除功能正常，回收站可查询

### 8.3 交付物

[ ] 完整需求规格文档（本文档）

[ ] 高保真交互原型 HTML

[ ] 后端 API 可启动运行（`uvicorn app.main:app`）

[ ] Swagger 文档可访问（`http://localhost:8000/docs`）

[ ] 前端项目可启动（`npm run dev`），所有一期页面对接完成

[ ] 数据库初始化脚本可用

## 附录 A：与后端实际实现对齐检查表

| 前端调用路径 | 后端实际路由 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| `GET /api/v1/health` | `health.py:api_router` | ✅ 已实现 |
| `GET /api/v1/system/info` | `main.py` 内联 | ✅ 已实现 |
| `GET /api/v1/companies` | `companies.py` | ✅ 已实现 |
| `GET /api/v1/documents` | `documents.py` | ✅ 已实现 |
| `POST /api/v1/documents` | `documents.py` | ✅ 已实现 |
| `POST /api/v1/documents/{id}/ingest` | `documents.py` | ✅ 已实现 |
| `GET /api/v1/documents/{id}/chunks` | `documents.py` | ✅ 已实现 |
| `GET /api/v1/documents/{id}/preview` | `documents.py` | ✅ 已实现 |
| `POST /api/v1/search` | `search.py` | ✅ 已实现 |
| `POST /api/v1/qa/ask` | `qa.py` | ✅ 已实现 |
| `POST /api/v1/qa/ask/stream` | `qa.py` | ✅ 已实现 |
| `POST /api/v1/qa/memo` | `qa.py` | ✅ 已实现 |
| `POST /api/v1/qa/daily-report` | `qa.py` | ✅ 已实现 |
| `POST /api/v1/tasks` | `tasks.py` | ✅ 已实现 |
| `GET /api/v1/tasks/{id}` | `tasks.py` | ✅ 已实现 |
| `GET /api/v1/tasks/{id}/runs` | `tasks.py` | ✅ 已实现 |
| `POST /api/v1/assets` | `assets.py` | ✅ 已实现 |
| `GET /api/v1/assets` | `assets.py` | ✅ 已实现 |
| `GET /api/v1/assets/{id}` | `assets.py` | ✅ 已实现 |
| `PUT /api/v1/assets/{id}` | `assets.py` | ✅ 已实现 |
| `GET /api/v1/assets/{id}/revisions` | `assets.py` | ✅ 已实现 |
| `GET /api/v1/assets/{id}/sources` | `assets.py` | ✅ 已实现 |
| `POST /api/v1/assets/{id}/export` | `assets.py` | ✅ 已实现 |
| `GET /api/v1/prompts` | `prompts.py` | ✅ 已实现 |
| `GET /api/v1/tags` | `tags.py` | ✅ 已实现 |
| `POST /api/v1/agents/route` | `agents.py` | ✅ 已实现 |

## 附录 B：二期/三期预留规划

### 二期（量化研究闭环）

因子管理 /factors：定义、计算、检验、审批

回测分析 /backtest：配置、净值曲线、指标、回撤图

增强仪表板统计卡片

### 三期（投资与风控闭环）

组合建议 /portfolio：权重、风控校验

风险监控 /risk：VaR、回撤、暴露、预警

## 附录 C：高保真原型全部页面截图

以下为智能投研平台第一期全部 8 个页面的高保真原型截图汇总。

### 轻量首页 - 仪表盘

▲ 原型截图：轻量首页 - 仪表盘

### 文档管理

▲ 原型截图：文档管理

### 文档详情

▲ 原型截图：文档详情

### 智能问答

▲ 原型截图：智能问答

### 任务中心

▲ 原型截图：任务中心

### 研究资产列表

▲ 原型截图：研究资产列表

### 研究资产编辑

▲ 原型截图：研究资产编辑

### 系统设置

▲ 原型截图：系统设置